Analisi attività finale
Attività: 1.1.1 Consultazione diretta con i clienti che intendono acquistare
Macro-attività: 1.1 Analisi della richiesta da parte dei clienti
Obiettivi dell’attività: L’obiettivo dell’attività è eseguire l’analisi delle esigenze e delle preferenze da parte dei clienti che si dimostrano già interessati al progetto
Scopo dell’attività: Ottenere un documento con tutte le esigenze degli utenti così da poter valutare quali richieste possono essere soddisfatte e quali no
Responsabile: responsabile del coordinamento delle richieste dei clienti
Durata attività: 1 ora per ogni colloquio
Costo totale attività: Consulenza: tot€
Vincoli: le richieste devono essere realizzabili sia in costi sia in base alle concessioni del comune
Descrizione del processo e compiti specifici:
1. Segretaria: dare appuntamento a ogni cliente
2. Consulente: capire le esigenze
3. project manager: creare il documento con le esigenze
Prodotti dell’attività: Documento di analisi delle esigenze